|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 計画 | 令和３年度取組み内容 | 令和３年度目標 |
| 【財政的支援】ⅰ) 住宅の耐震診断等費に対する一部補助を実施ⅱ) 住宅の(耐震設計費～)耐震改修費に対する一部補助を実施【普及啓発等】ⅰ) 住宅所有者に対する直接的な耐震化促進　・対象者DM送付等を実施予定（令和5年度までに全対象者へ配布）ⅱ) 耐震診断実施者に対する耐震化促進・耐震診断の結果報告時に県が作成する耐震改修事例集を配布することにより耐震改修を促進・耐震診断後に補強プランを作成するとともに、耐震改修費の概算費用を提示・耐震診断を実施した者に対して電話等によりフォローアップ・県と連携して耐震診断後一定期間経過しても耐震改修を行っていない者に対してDMによる耐震化促進を実施ⅲ) 改修事業者の技術向上等・県と連携して改修事業者に対する耐震改修工法等に係る説明会を年1回以上実施　・県が登録・作成する耐震改修事業者の名簿を公表ⅳ) 一般町民への周知普及　・耐震改修の必要性を広報紙等により周知　・ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ文字放送等により制度概要等の周知を実施　・チラシを作成、配布 | ・住宅に対する耐震診断等費補助戸数：2戸・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：1戸　　 |
| 前年度までの実績 |
| 令和2年度・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：1戸令和元年度・住宅に対する耐震診断等費補助戸数：1戸平成30年度・住宅に対する耐震診断等費補助戸数：1戸・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：1戸平成29年度・住宅に対する耐震診断等費補助戸数：1戸・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：1戸平成28年度・住宅に対する耐震診断等費補助戸数：1戸・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：1戸 |
|  |
| 自己評価 | 前年度（令和２年度）の取組み実績 | 前年度（令和２年度）の課題 |
| ・広報誌に補助事業の案内を掲載。・県と連携し、過去に耐震診断を受けた方17名のDM送付実施。 | ・今後も事業の推進に向け、引き続き補助制度の利用促進を図る必要がある。・補助制度の認知度向上を図る必要がある。 |
| 改善策 |
| ・広報誌以外の周知方法にも積極的に取組む。・耐震診断実施者に対するフォローアップを行い、耐震改修の補助活用へ繫げる。 |

３ 取組内容・目標・実績

　アクションプログラムは、南越前町耐震改修促進計画第３章に基づき策定する。

 南越前町耐震改修促進計画に定めた目標の達成に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般町民への周知・普及等の充実を図ることが重要である。

　このため、南越前町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下、「アクションプログラム」という。）では、毎年度、住宅耐震化に係る取組みを位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的とする。

２ 位置づけ

１ 目標

**南越前町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム**